后台大概规划

1. 数据库表逻辑结构设计及实体类

2016.01.17-01.19

误差±1天

1. 后台管理页面：用户管理、管理员管理、后台商品管理、订单管理（含购物车模块）、晒单管理

与前端交互模块：后台商品管理模块、订单管理模块、晒单管理模块

2016.01.20-2016.02.03

一个管理页面大概3天，误差±2天。与前端交互模块需根据前端进度

1. 抽奖模块的具体实现

2016.02.04-2016.02.05